### 1. Phân loại MoSCoW & Lý do ngắn gọn

| STT | Hạng mục Backlog | Group | Lý do chọn & Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách | Must | Không thể phát hành: Thiếu dữ liệu sách thì hệ thống không vận hành được. |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký độc giả | Must | Không thể phát hành: Cần định danh để quản lý nghĩa vụ mượn/trả. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | Không thể phát hành: Phải tìm được sách mới đặt mượn được (Phụ thuộc: 10). |
| 3 | Mượn sách online (giới hạn số lượng) | Must | Không thể phát hành: Là tính năng cốt lõi của MVP (Phụ thuộc: 10, 1, 2). |
| 8 | Thông báo email sắp đến hạn trả | Should | Có cách xử lý tạm: Giúp giảm trễ hạn, nhưng độc giả có thể tự kiểm tra lịch sử. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách | Should | Có cách xử lý tạm: Thủ thư có thể kiểm tra giúp tại quầy khi đến nhận sách. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | Should | Có cách xử lý tạm: Độc giả vẫn có thể ra trực tiếp quầy để gia hạn. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết | Could | Ảnh hưởng nhỏ: Độc giả có thể tự quay lại theo dõi khi sách có sẵn. |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách | Could | Ảnh hưởng nhỏ: Không ảnh hưởng đến luồng nghiệp vụ mượn/trả cốt lõi. |
| 12 | Đăng nhập Google/Facebook | Won't | Chưa làm: Đã có form đăng ký/đăng nhập chuẩn ở Mục 1. |
| 7 | Gợi ý sách (recommendation) | Won't | Chưa làm: Chưa có đủ dữ liệu hành vi người dùng trong giai đoạn MVP. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't | Chưa làm: Tốn nhân sự túc trực, tạm dùng Hotline/Email thay thế. |

### 2. Product Backlog có thứ tự (1 - 12)

- Mục 10 [Must]: Thủ thư quản lý kho sách (Tạo dữ liệu nền tảng)

- Mục 1 [Must]: Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả (Định danh người dùng)

- Mục 2 [Must]: Tìm kiếm sách theo tên/tác giả (Tìm sách cần mượn)

- Mục 3 [Must]: Mượn sách online (Nghiệp vụ cốt lõi MVP)

- Mục 8 [Should]: Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách

- Mục 9 [Should]: Xem lịch sử mượn sách của bản thân

- Mục 4 [Should]: Gia hạn mượn sách online

- Mục 5 [Could]: Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo)

- Mục 6 [Could]: Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc

- Mục 12 [Won't]: Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook

- Mục 7 [Won't]: Gợi ý sách theo sở thích cá nhân

- Mục 11 [Won't]: Chat trực tiếp với thủ thư

### 3. Tự phản biện (Self-Reflection)

- Mục 12 (Đăng nhập MXH): Đội UX/Marketing có thể muốn đưa lên Must/Should để giảm tỷ lệ bỏ rơi khi đăng ký. Tuy nhiên, ở bản MVP, đăng nhập nội bộ là đủ để tiết kiệm thời gian phát triển trong 3 sprint.

- Mục 11 (Chat thủ thư): Đội vận hành muốn làm Should để hỗ trợ độc giả tức thì. Tuy nhiên, việc này gây gánh nặng nhân sự trực 24/7, có thể thay bằng trang FAQ/Hotline.

- Mục 7 (Gợi ý sách): Đội sản phẩm có thể thích vì tăng trải nghiệm, nhưng góc nhìn kỹ thuật cho thấy hệ thống chưa đủ dữ liệu mượn/trả để thuật toán gợi ý chính xác.